Pràctica 3: Cicle de vida del programari.
L’objectiu d’aquesta pràctica és validar l'assoliment dels conceptes teòrics treballats a classe sobre el cicle de vida del programari.

Fes els següents exercicis cercant informació a Internet si cal.

Exercici 1
1. A la vista de les limitacions que presenta ¿podem concloure que mai hauríem de fer servir el model en cascada?
2. Quina implicació té descobrir un error en l’anàlisi quan estem en la fase de construcció dins del model en cascada?
3. Fes una comparativa de les avantatges i inconvenients d’usar prototipat i prototipat descartable?
4. Quines són les fases més crítiques en un cicle de vida en paral·lel?
5. El model en espiral neix de la combinació de dos cicles de vida més simples. Quins?
6. Quina és la principal dificultat que veus en l’adopció del model incremental?

Exercici 2: selecció del cicle de vida adequat
1. Quins són els factors que ens cal considerar a l’hora de triar un cicle de vida per a un projecte?
2. Un cap de projecte utilitza el cicle de vida en cascada en la direcció d’un projecte força gran i complex. Últimament ha estat llegint alguns articles sobre enginyeria del programari, i decideix que seria interessant provar el prototipat. Que li diríeu?
3. Trieu el cicles de vida més adequat en cada cas:
  1. Ets una analista que treballa en una petita empresa i vol desenvolupar un petit sistema de comptabilitat. amb urgència.
  2. Suposem que es vol desenvolupar una aplicació relativa a la gestió de comandes d’una empresa. En aquest cas el client no té encara molt clar què és el què vol. A més el personal informàtic emprarà una tecnologia que li és completament nova.
  3. Un analista treballa en un sistema per automatitzar les transaccions de venda i gestionar l’inventari de cada botiga duna gran cadena . El sistema estarà instal·lat a cada botiga i intercanviarà dades amb un servidor central.
  4. Cal fer una petita ampliació a una gestió comercial per tal de que pugui generar informes en XML i trametre’ls a un web service.
  5. Una empresa del sector de les assegurances té els seus programes de gestió interna implementats amb COBOL i gestors de fitxers. Ara han decidit canviar el seu programari i actualitzar-lo a la tecnologia web.